U ime Rijeka promet d.d. Rijeka, Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka Tel: +385(51) 564-424 Fax: +385(51) 564-452 Naš znak: 600-18-18/25 Rijeka, travanj 2018.

Poštovani,

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za predmet nabave: Postava rukohvata na stubištima u Porečkoj ulici kod kućnog broja 34 i 62 te u Tizzianovoj ulici kod kućnog broja 35.

CPV oznake: 45342000-6  Postavljanje ograde

- Služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

U ime RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka; Služba nabavnih poslova; Evica Kruljac dipl.oec; Ticijana Mohorić dipl.ing.građ.

- Ev.br.nab:

27/18 – BV

- Procijenjena vrijednost predmetnih radova:

14.599,20  kn bez PDV-a

- Predmet nabave:

Postava rukohvata na stubištima u Porečkoj ulici kod kućnog broja 34 i 62 te u Tizzianovoj ulici kod kućnog broja 35.

- Mjesto izvođenja radova: Rijeka, Tizzianova i Porečka ulica.

- Rok izvođenja radova: Početak obveze izvođenja predmetnih radova nastupa po potpisu Ugovora. Završetak radova predviđa se u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

- Tehničke specifikacije i posebni uvjeti predmeta nabave: Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u predmetnom troškovniku.

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza: Odabrani ponuditelj se obvezuje, kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora, na dan sklapanja Ugovora, dostaviti Naručitelju bjanko zadužnicu u visini 20% (dvadeset posto) od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a), potvrđenu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

- Jamstveni rok: Odabrani ponuditelj jamči za kvalitetu izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine od datuma primopredaje te se obvezuje bez odlaganja u jamstvenom roku otkloniti sve nedostatke u roku kojeg odredi Naručitelj. U protivnom, nedostatke će otkloniti Naručitelj o trošku Izvođača.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Odabrani ponuditelj odnosno Izvođač obvezuje se dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje izvedenih radova jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos od 20% (dvadeset posto) od ukupne cijene izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predaje se u obliku bjanko zadužnice potvrđene od javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Ukoliko jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude iskorišteno, isto će se nastaviti koristiti kao  jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

- Ugovorna kazna: U slučaju kašnjenja i izvršenja radova van ugovorenog roka, Ponuditelj se obvezuje platiti ugovornu kaznu za kašnjenje u visini od 2,0 ‰ (dva promila) od ukupne cijene radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% (pet posto) ukupne cijene radova. Nakon što se postigne najveći iznos ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

U slučaju da Ponuditelj ne podmiri iznos propisane ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo aktiviranja jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Svi nedostaci moraju se ukloniti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka reklamacije (obavijesti) Naručitelja.Ukoliko Ponuditelj ne otkloni nedostatak u roku od 15 (petnaest) dana po obavijesti Naručitelja o postojanju nedostatka, Naručitelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora.

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu za svaki prethodno navedeni slučaj. Ukoliko bi po toj osnovi Naručitelj pretrpio veću štetu od svega prethodno navedenog, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

- Ponuda treba sadržavati:

Uvjeti  sposobnosti:

- Ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastanka.

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 (trideset) dana od slanja Poziva/objave na webu.

- Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti (primjerice važeću Policu osiguranja za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti)

- Ispunjen troškovnik, po svim stavkama troškovnika te cijenu ponude u kn sa i bez PDV-a (cijena je fiksna i nepromjenjiva)

Naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja prije sklapanja Ugovora zatražiti izvornike dostavljenih dokaza sposobnosti.

- Način dostave ponude:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Milutina Barača 19/II, 51000 Rijeka s naznakom: "NE OTVARAJ – PONUDA; 600-18-18/25, za predmet nabave: Postava rukohvata na stubištima u Porečkoj ulici kod kućnog broja 34 i 62 te u Tizzianovoj ulici kod kućnog broja 35.“

Ponuditelj smije dostaviti samo jednu ponudu za predmet nabave iz ovoga Poziva.

Krajnji rok za dostavu ponuda je: 13. travanj 2018. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka zaprimljene na upis u Upisnik ponuda.

- Kriterij odabira:

Najniža cijena. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

- Rok valjanosti ponude:

90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

- Zaprimanje, otvaranje ponuda i odabir:

Svaka pravodobno zaprimljena ponuda upisuje se u Poslovnim sustavima d.o.o. te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

Naručitelj će izvršiti odabir najpovoljnije ponude ili poništiti postupak nabave najkasnije u roku do 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Obavijest o odabiru ponude ili Obavijest o poništenju poslati će se svakom Ponuditelju na dokaziv način.

- Rok, način i uvjeti plaćanja:

Izvedeni radovi platit će se po ovjerenoj situaciji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ovjere.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju za radove izvedene u prethodnom mjesecu dostaviti do 5. (petog) dana u tekućem mjesecu.

Ovlaštena osoba Naručitelja će ovjeru situacije izvršiti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka iste.

Obračun radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika ovjerenih od strane ovlaštene osobe Naručitelja.

Za svako zakašnjelo plaćanje izvan ugovorenog roka Izvršitelj će obračunati, a Naručitelj platiti zatezne kamate u visini referentne kamatne stope temeljene na objavi HNB, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i to od datuma dospijeća obveza do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir broj kalendarskih dana u godini.

Plaćanje se vrši u kunama.

Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.

Ugovor će biti sklopljen s naručiteljem RIJEKA PROMET d.d. Rijeka sukladno uvjetima iz poziva na dostavu ponude, Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

PONUDBENI LIST

Naručitelj: Rijeka promet d.d., Fiumara 13, 51000 Rijeka

Predmet nabave: Postava rukohvata na stubištima u Porečkoj ulici kod kućnog broja 34 i 62 te u Tizzianovoj ulici kod kućnog broja 35.

Podaci o ponuditelju :

| Naziv ponuditelja |  |
| --- | --- |
| Adresa sjedišta |  |
| OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo |  |
| broj računa |  |
| u sustavu PDV-a | DA NE (zaokružiti) |
| telefon |  |
| telefaks |  |
| E-mail |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| Kontakt osoba/e |  |
| Sudjelovanje podizvršitelja | DA2 NE (zaokružiti) |

PONUDA broj ______________

| Cijena ponude (kn bez PDV-a) |  |
| --- | --- |
| Iznos PDV-a |  |
| Cijena ponude (kn s PDV-om) |  |
| Rok valjanosti ponude (najmanje 90 dana) |  |

Ovlaštena osoba Ponuditelja:

______________________

U __________________, _____________ godine